Agente dedicato BMW

Sintesi della proposta

Il Cliente ha richiesto a Fornitore un’offerta relativa ad un progetto per

l’implementazione di una strategia di adozione di strumenti d’intelligenza artificiale Low Code basati su tecnologia

Microsoft e di sviluppare un agente che sappia rispondere su conoscenza interna relativa al brand BMW.

La soluzione utilizzerà la tecnologia Microsoft Copilot Studio basato sulla Power Platform ed in modo conversazionale

risponderà alle domande dei consulenti BMW.

La soluzione proposta è descritta per esteso nell'allegato A riportato in calce e che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente offerta.

1. Introduzione

Autotorino (indicato come Cliente, nel seguito) ha richiesto a Fornitore

un’offerta relativa ad un progetto per l’implementazione di una strategia di adozione

di strumenti d’intelligenza artificiale Low Code basati su tecnologia Microsoft e di

sviluppare un agente che sappia rispondere su conoscenza interna relativa al brand

BMW.

La soluzione utilizzerà la tecnologia Microsoft Copilot Studio basato sulla Power Platform

ed in modo conversazionale risponderà alle domande dei consulenti BMW.

1.1. Scopo del documento

Lo scopo della presente documentazione tecnica è quello di fornire una valutazione

tecnica ed economica della soluzione applicativa sulla base delle informazioni ricevute

e delle analisi eseguite. La presente documentazione dettaglia ogni aspetto tecnico ed

applicativo ed indirizza anche gli aspetti economici ed i relativi tempi di consegna.

Nei paragrafi che seguono si riassume, dal punto di vista tecnico, quanto proposto da

Fornitore.

1.2. Termini e sigle

Nel paragrafo sono descritte le sigle ed i termini utilizzati nell’esposizione del

documento:

Termine

Significato

LLM

Large Language Model

NLP

MS

Elaborazione del linguaggio naturale

Microsoft

AI Agent

LLM

Applicazione agente basata su un LLM

Large Language Model

ALM

Q&A

Application Lifecyle Management

Meccanismo di domanda-risposta in linguaggio naturale

1.3. Versione del modello di documento

La versione del modello utilizzato per la redazione della presente documentazione

tecnica è la 2025_01 del 17 gennaio 2025.

2. Obiettivi di progetto

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

Creare un Agente conversazionale basato su documentazione interna relativa al

brand BMW

Consentire all’agente di supportare i consulenti commerciali BMW nelle fasi di pre

e post vendita

pubblicare un Agente sui canali MS Teams e M365 Copilot Chat.

A valle degli incontri intercorsi con il Cliente, Fornitore ipotizza di eseguire le

seguenti attività:

analisi di dettaglio;

definizione e implementazione architettura per Copilot Studio;

implementazione Agente conversazionale.

3. Descrizione della soluzione proposta

Il progetto prevede lo sviluppo di una soluzione basata su Copilot Studio, piattaforma

end-to-end per creare e personalizzare agenti con UX immersiva e capacità AI di nuova

generazione. Per poter consentire di ottenere il massimo risultato e definire una

strategia comune e condivisa per tutti gli agenti Low-Code basati su Copilot Studio, il

progetto sarà così strutturato:

Framework:

analisi di dettaglio;

definizione strategia architetturale Agente;

definizione strategia di pubblicazione Agente.

Agente conversazionale:

definizione base dati;

definizione argomenti specifici;

affinamento conversazioni;

definizione strategia di pubblicazione Agente;

3.1. Architettura di riferimento

L’architettura di riferimento è quella di Copilot Studio di seguito sintetizzata.

3.2. Autenticazione e ruoli della soluzione

L’autenticazione di tutti gli utenti che a vario titolo potranno accedere ai servizi

applicativi della soluzione proposta, avverrà su Microsoft Entra ID del Cliente.

I ruoli utilizzati dalla soluzione sono riassunti nella seguente tabella:

Ruolo

Descrizione

User

Potranno conversare con l’Agente

Potranno modificare l’agente

Potranno amministrare tutta l’architettura

Makers

Administrators

I ruoli saranno assegnati agli utenti preposti mediante l’inserimento all’interno di

specifici gruppi di sicurezza in Microsoft Entra ID.

3.3. Creazione infrastruttura Power Platform

Per la realizzazione della soluzione sarà necessario configurare un’infrastruttura Power

Platform all’interno del tenant del Cliente, in conformità alle indicazioni fornite da

Fornitore durante la fase di analisi. Sarà necessaria la creazione di due

environment: uno di tipo “Developer” dedicato alla fase di sviluppo e ai primi test, e

uno di tipo “Production” dedicato ad ospitare la soluzione definitiva.

3.4. Agente dedicato BMW

Il Cliente ha richiesto lo sviluppo di un agente virtuale in grado di fornire supporto ai

consulenti BMW riguardo alla conoscenza interna relativa al brand. La soluzione

proposta prevede la creazione, all’interno di Copilot Studio, di un agente che,

attingendo alle informazioni presenti in specifiche document library di un sito

SharePoint Online opportunamente configurato, sarà in grado di rispondere alle

domande degli utenti in modo rapido e accurato.

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’agente, i documenti presenti

all’interno delle document library scelte dovranno rispettare i criteri indicati da 4ward

in sede di Kickoff meeting.

Gli Owner di contenuto potranno caricare, modificare o eliminare documenti all’interno

delle document library in base alle necessità di aggiornamento delle informazioni, senza

richiedere ulteriori interventi di configurazioni dell’agente da parte di 4ward. Le

modifiche saranno direttamente disponibili nella conoscenza dell’agente, garantendo

così un ambiente sempre aggiornato e migliorando la precisione delle risposte fornite.

Infine, l’utilizzo di SharePoint come base di conoscenza consentirà all’agente di fornire

citazioni più accurate e link diretti alle fonti, aumentando la trasparenza e la qualità

delle informazioni erogate.

Riepilogando le attività di creazione dell’Agente possono essere così sintetizzate:

1. analisi di dettaglio;

2. creazione Agente su Copilot Studio;

3. collegamento conoscenza;

4. verifica indicizzazione contenuti;

5. test conversazionali;

6. affinamento topic;

7. rilascio in test;

8. pubblicazione.

Esempio: l’agente creato con Copilot Studio potrebbe essere utilizzato per rispondere

alle domande frequenti dei consulenti riguardanti le procedure aziendali relative alla

gestione di una prevendita. L'agente potrebbe essere configurato per fornire risposte

precise e aggiornate, integrandosi con il sito SharePoint Online dove sono memorizzati

tutti i documenti pertinenti.

La soluzione proposta prevede la creazione di un agente dichiarativo all’interno di

Copilot Studio, basato su SharePoint Online come fonte di conoscenza principale. Questo

approccio consente di definire il comportamento dell’agente tramite configurazioni e

regole, evitando la complessità dello sviluppo tradizionale. Gli agenti dichiarativi si

distinguono per la loro flessibilità e capacità di adattarsi alle esigenze aziendali,

sfruttando contenuti strutturati e non strutturati per fornire risposte precise e

contestuali.

Grazie all’integrazione con SharePoint, l’agente potrà accedere a documenti e risorse

sempre aggiornati, garantendo informazioni affidabili e pertinenti. L’interfaccia intuitiva

di Copilot Studio semplifica la configurazione e la manutenzione, mentre le tecnologie

di Natural Language Processing (NLP) permettono di interpretare le domande degli

utenti e rispondere in modo efficace anche in scenari complessi.

La natura modulare degli agenti dichiarativi consente aggiornamenti rapidi e scalabilità,

rendendoli una soluzione ideale per aziende che desiderano implementare sistemi di

assistenza virtuale evoluti, sfruttando al massimo le potenzialità di Microsoft 365, inclusi

Teams e SharePoint Online. In sintesi, gli agenti dichiarativi sviluppati su Copilot Studio

offrono un equilibrio ottimale tra semplicità, flessibilità e potenza, migliorando

l’interazione e il supporto all’interno dell’organizzazione.

Microsoft Copilot Studio offre diversi canali di pubblicazione che consentono di

raggiungere gli utenti attraverso le principali piattaforme di collaborazione e

comunicazione. Tra questi, uno dei più strategici è Microsoft Teams: l’integrazione di un

agente conversazionale in Teams permette di sfruttare appieno le potenzialità di uno

strumento già familiare e ampiamente utilizzato, semplificando l’interazione e

migliorando l’esperienza utente.

3.5. Observability e controllo della soluzione

Copilot Studio mette a disposizione funzionalità integrate che consentono di monitorare

in modo semplice ed efficace le prestazioni dell’agente sviluppato. Attraverso la sezione

“Analytics” dell’interfaccia di sviluppo, il Cliente può accedere a report dettagliati e

metriche utili per valutare l’efficacia dell’agente e ottimizzarne il funzionamento. Per

ulteriori approfondimenti, è disponibile la documentazione ufficiale Microsoft:

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/analytics-overview.

3.6. Delivery della soluzione

Copilot Studio Application Lifecyle Management (ALM) si basa sui più ampi principi ALM

di Power Platform, usando il concetto di soluzione per creare pacchetti e distribuire

personalizzazioni. Durante la definizione della strategia di Governance saranno definite

le linee guida di ALM standard da adottare. Di seguito un esempio di possibile strategia.

4. Disponibilità, riservatezza e integrità del dato

Dalle informazioni fornite dal Cliente (Titolare dei dati) la soluzione proposta dovrà

trattare le seguenti tipologie di dati:

dati personali pubblici (es. nome e cognome, mail aziendale, recapiti aziendali);

dati di business.

Il Cliente ha richiesto che la Soluzione consenta i seguenti trattamenti di dati e finalità:

supporto operativo agli utenti riguardo la conoscenza interna del brand BMW

e saranno memorizzati all’interno dei seguenti macro componenti applicativi:

elenchi o raccolte di SharePoint;

in virtù della natura dei dati trattati e della tecnologia utilizzata per lo sviluppo degli

agenti, di seguito forniamo un estratto dei controlli di sicurezza integrati in Copilot

Studio

La soluzione proposta implementerà, ove richiesto/necessario, la gestione dei cookie e

degli altri meccanismi di tracciamento a norma GDPR come da linee guida pubblicate

dal Garante Privacy italiano (Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10

giugno 2021... - Garante Privacy)

Tutti gli ambienti sono implementati su architetture controllate dal Cliente che è

responsabile, ai fini del presente progetto, della sicurezza dell’infrastruttura e del dato.

5. Elenco delle attività

La tabella che segue mostra il dettaglio delle attività previste:

Inquadramento

KickOff meeting

Analisi di dettaglio

Sviluppo delle funzionaltà

FUN 01: Infrastruttura Power Platform

FUN 02: Agente conversazionale

Rilascio

Rilascio soluzione Ambiente di Test

Rilascio soluzione Ambiente di Produzione

Chiusura

Riunione di chiusura ed evoluzione del progetto

6. Casi d’uso

I casi d’uso descritti di seguito costituiscono l’elenco dei requirements applicativi

ipotizzati sugli esempi ripotati nei paragrafi precedenti. Per quanto riguarda la soluzione

proposta tutto ciò che non è esplicitato o dettagliato nei singoli casi d’uso è lasciato alla

discrezionalità di Fornitore.

#

Caso 1

Titolo

Risposte alle domande frequenti sulle procedure

aziendali

#

UAT 1.1

Attore

primario

Dipendente

Precondizione Il dipendente è autenticato nel sistema

Postcondizioni Il dipendente riceve una risposta accurata e aggiornata

Scenario

Il dipendente chiede informazioni su specifiche procedure

interne. L’gente fornisce risposte precise e aggiornate,

integrandosi con il sito SharePoint Online dove sono

memorizzati tutti i documenti pertinenti

#

Caso 2

Titolo

Vengono caricati nuovi documenti all’interno delle

document library di SharePoint collegate all’agente

#

UAT 2.1

Attore

primario

Team incaricato dell’aggiornamento

Precondizione L’utente è autenticato nel sistema

Postcondizioni L’agente risponde alle domante basate sulla nuova

documentazione

Scenario

L’utente che effettua i test, senza necessità di dover

applicare nessuna modifica all’agente, è in grado di

ottenere risposte basate sulla nuova documentazione

caricata

7. Documenti forniti

documentazione tecnica di offerta: questo documento. Output della fase di

prevendita accompagna e integra l’offerta economica dettagliando requirements,

casi d’uso e modalità di misurazione oggettive degli obiettivi di progetto.

documento di analisi: output dell’analisi di dettaglio condotta con il Cliente, a

partire dal riesame dalla proposta tecnica allegata all’offerta, successivamente al

kickoff di progetto. Il documento sarà relativo alle scelte di configurazione

sull’infrastruttura di Copilot Studio, concordate con il Cliente a valle della fase di

analisi.

documento di consegna: documento di carattere non tecnico che formalizza la

consegna della soluzione. Il documento riporta gli esisti dei test eseguiti in

relazione ai casi d’uso indicati nella proposta;

documentazione tecnica finale: documentazione tecnica finale del progetto

che descrive l’architettura, i componenti, gli oggetti e le relative correlazioni. La

documentazione tecnica è tipicamente consegnata prima del documento di

consegna. Questo documento dettaglierà le configurazioni effettuate per ciascun

agente.

8. Requisiti, vincoli e assunzioni

La presente offerta è basata sulle seguenti assunzioni:

il Cliente metta a disposizione un account di servizio

con le seguenti licenze:

a. almeno M365 Business Basic;

b. Microsoft Copilot Studio;

c. M365 Copilot (per utilizzare le funzionalità Premium di ricerca).

d. Sottoscrizione Azure per abbinare all’agente un piano a consumo di

tipo “Pay as you go” (opzionale licenza “Message Pack”)

e con i seguenti Ruoli minimi:

a. Enviroment Owner (enviroment interessati dal progetto);

b. Site Collection Admin (siti interessanti dal progetto);

il Cliente metta a disposizione il supporto di personale interno per le attività di

analisi di dettaglio;

Fornitore potrà intervenire anche in via telematica (da remoto): a tal fine,

il Cliente si obbliga sin d’ora ad autorizzare l’accesso da remoto da parte di

Fornitore;

il rilascio per quanto sviluppato avvenga solamente nell'ambiente di produzione

del Cliente. La replica su ambienti multipli è da considerarsi out of scope di questo

progetto;

Fornitore si riserva di utilizzare nella realizzazione del progetto propri

componenti software (proprietà intellettuale) che permettono di accelerare i

tempi di sviluppo.

I componenti software esterni alla soluzione proposta e l’infrastruttura necessaria

all’esecuzione della soluzione sono forniti dal Cliente

il Cliente metta a disposizione proprio personale a supporto del progetto.

Assunzioni relative alla base dati:

Le document library devono contenere solo ed esclusivamente documenti di

natura testuale nei seguenti formati: DOC, DOCX, PPT, PPTX, PDF. Altre

tipologie di documenti non sono gestibili dall’agente, dunque non dovranno

essere inserite, o andranno rimosse se già presenti.

Le document library non devono contenere fogli di calcolo utilizzati per la

produzione di stime o configurazioni (ad esempio, configuratori), in quanto tali

file non sono idonei all’elaborazione da parte dell’agente.

I documenti presenti nelle document library devono essere curati sia nella

struttura che nei contenuti. È raccomandata una chiara suddivisione in capitoli,

paragrafi e sottoparagrafi, evitando testi disorganizzati o privi di logica. Inoltre,

è necessario correggere eventuali errori grammaticali e garantire la massima

chiarezza del contenuto, al fine di agevolare il modello linguistico (LLM) nel

recupero e nell’interpretazione delle informazioni.

In relazione al collegamento di contenuti presenti su SharePoint Online si

rimanda alla lista completa dei vincoli presentati nella documentazione ufficiale

Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-

studio/requirements-quotas#copilot-studio-web-app-sharepoint-limits

Inoltre, le seguenti attività sono state considerate in carico al Cliente:

inserimento degli utenti nei gruppi e delle relative permission;

inserimento dei contenuti;

import di eventuali dati storici;

configurazione dei job di backup dei dati;

eventuali attività di configurazione di Microsoft Entra ID.

8.1. Capacity Planning

La soluzione, basata integralmente su Copilot Studio, ha due possibili modelli di

licensing:

Pay as you go;

Message Pack.

La migliore modalità di licensing per le caratteristiche del Cliente sarà suggerita durante

la fase di analisi.

Si rimanda alla documentazione ufficiale Microsoft per il dettaglio dei modelli di pricing,

di cui si riporta qui un estratto.

Alla data di stesura di questo documento (Gennaio 2026), tale modello è disponibile al

link: Microsoft Copilot Studio Licensing Guide.

9. Esclusioni

Premesso che tutto ciò che non è esplicitamente indicato nel presente documento non

è compreso nella presente offerta economica, si trova utile esplicitare come elenco non

esaustivo le attività non incluse nell’ambito della presente offerta:

interazione con infrastrutture e sistemi non riportati nei paragrafi precedenti;

importazione di eventuali dati storici da altre piattaforme/strumenti aziendali

creazione utenti o gruppi in EntraID/Active Directory;

personalizzazioni (UI/UX) di layout al di fuori di quanto messo nativamente a

disposizione da SharePoint Online (out of the box), Copilot Studio e MS Teams.

supporto per i test di collaudo;

assistenza all’utente finale;

la redazione di documentazione al di là della documentazione tecnica finale o

quanto indicato espressamente come "Deliverable";

tutto quanto non espressamente citato nei paragrafi precedenti.

10. Piano ipotetico di progetto

Il progetto inizierà con un incontro di Kickoff, che sarà programmato entro tre settimane

dall’accettazione dell’offerta.

E sarà così strutturato

KickOff

Analisi di dettaglio

Creazione Environment Power Platform

Creazione Agente

Collegamento a Base Dati

Verifica qualità delle risposte.

Ottimizzazione conversazionale

Pubblicazione Agente su Microsoft Teams e M365 Copilot

Rilascio link Agente

Durante le fasi di analisi, verranno confermati tutti i requisiti espressi dal Cliente.

11. Modifiche in corso d’opera

A fronte di richieste di modifica in corso d’opera a quanto definito nell’offerta tecnico

economica, Fornitore valuterà la richiesta nelle sue implicazioni tecniche ed

economiche e potrà a suo insindacabile giudizio:

accettarla senza modifiche all’accordo in corso;

accettarla modificando le date di progetto ivi compresa quella di prevista

consegna;

non accettarla all’interno delle attività in corso di svolgimento e produrre offerta

tecnico economica per le modifiche richieste che, laddove l’offerta venga

accettata, saranno realizzate dopo la consegna dei lavori in corso.

Nel caso la richiesta di modifica venga accettata, la stessa sarà formalizzata tramite un

caso d’uso o la revisione di un caso d’uso già presente concordato con il Cliente per vie

brevi (e-mail) come condivisione degli obiettivi della richiesta e sua accettazione.

Per modifica in corso d’opera si intende qualsiasi richiesta che implichi in modo diretto

o indiretto una revisione di quanto già sviluppato e/o descritto nel presente documento

sia in termini di modifica a punti esistenti o aggiunta di indicazioni, funzionalità, casi

d’uso non presenti.

12. Adozione della soluzione

12.1. Formazione

All’interno dell’intervento proposto sono incluse fino ad un massimo di 4h di formazione

per illustrare la soluzione al personale del Cliente che dovrà utilizzarla e/o supportate

gli utenti.